МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«РОССИЙСКИЙЭКОНОМИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТИМЕНИ Г. В.ПЛЕХАНОВА»

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ

КОЛЛЕДЖ

Отчет

по практической №5

По дисциплине: «Технология разработки программного обеспечения»

На тему «Организация процесса разработки ПО в облачной системе управления проектами Kaiten»

Горских Никиты Владимировича

студента 3 курса группы CИд-023

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

форма обучения: очная

Выполнил: Горских Н.В.

Проверила: Назарова О.И.

Дата:

Оценка:

2026 г.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Цель работы: получение практических навыков организации процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten.

Задачи:

- Создать пространство проекта в облачной системе Kaiten.

- Разработать карточки проекта с артефактами (описания, чек-листы, метки, сроки, файлы, комментарии).

- Организовать процесс разработки ПО с использованием Kanban-доски и отчётов.

- Освоить инструменты визуализации: доска, табличный отчёт, TIMELINE-диаграмма.

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

В качестве предметной области рассматривается разработка информационной системы для автоматизации отдела сбыта строительной организации ООО «Искусство жизни».

Проблемы, выявленные в ходе анализа (ПР1, ПР3, ПР4):

- отсутствие единой базы клиентов и заявок → потеря заявок до 15%

- ручное формирование коммерческих предложений и договоров → ошибки, затягивание сроков

- сложность отслеживания статусов согласования с заказчиком

- отсутствие оперативной информации о ходе строительства для клиентов

- отсутствие автоматизированного учёта дополнительных услуг (дизайн, мебель, сигнализация)

- трудности в анализе эффективности менеджеров

Цель разработки: создание автоматизированной системы «СтройСбыт» на платформе 1С с БД PostgreSQL для автоматизации учёта клиентов, формирования договоров, контроля этапов строительства и формирования отчётности.

Выбранная методология разработки: Kanban (визуализация потока задач, ограничение WIP, непрерывный процесс).

3. ХОД РАБОТЫ

3.1. Создание пространства и доски

В облачной системе Kaiten было создано пространство «АИС СтройСбыт» и простая доска с тремя колонками: «Запланированные», «В работе», «Готово».

Рисунок 1 – Создание нового пространства

Рисунок 2 – Создание новой доски

3.2. Общий вид доски проекта

На доске размещены все карточки проекта, распределённые по статусам выполнения.

Рисунок 3 – Доска проекта «АИС СтройСбыт»

4. ДЕТАЛИЗАЦИЯ КАРТОЧЕК ПРОЕКТА

4.1. Карточки в статусе «Запланированные»

Карточка 1: Анализ предметной области

Метки: #Аналитика #Сбор_требований #Документация #Приоритет
Срок: 02.02.2026 – 05.02.2026
Чек-лист: 0/4

1. Изучить текущие бизнес-процессы отдела сбыта 
2. Провести интервью с заказчиком 
3. Выявить проблемные зоны и узкие места 
4. Составить отчет по анализу предметной области

Описание:
Нужно разобраться как сейчас работает отдел сбыта, что теряют. Поговорить с менеджерами и начальником. Составить отчет с выводами и предложениями.

Комментарий:
Заказчик: Обратите внимание на согласование этапов с клиентами — это наша основная проблема.

Аналитик: Ок, завтра в 10 встреча с начальником отдела. Запросил статистику по договорам за 6 месяцев.

Начальник отдела: Менеджеры хотят: единую базу, автозаполнение договоров, инфу о стройке. Жду ваш анализ.

Файлы: ПР1 Горских ТРПО, пр3 Горских ТРПО, ПР4 Горских часть 1 и 2

Рисунок 4 – Карточка «Анализ предметной области»

Карточка 2: Разработка технического задания

Метки: #Документация #ГОСТ #Требования #Согласование
Срок: 06.02.2026 – 09.02.2026
Чек-лист: 0/4

1. Определить цели и назначение системы 
2. Сформулировать функциональные требования 
3. Описать требования к интерфейсам и данным 
4. Согласовать ТЗ с заказчиком

Описание:
Написать ТЗ по ГОСТ. В нем описать что система должна делать, как должна работать, какие требования к безопасности и производительности. После написания — показать заказчику.

Комментарии:

Аналитик: Начал писать ТЗ. Беру за основу результаты анализа.

Руководитель: Пропиши интеграцию с 1С и требования к бэкапам.

Заказчик: Добавьте мобильный доступ для менеджеров на выезде.

Аналитик: Готово. Внес правки. Финальная версия утверждена.

Файлы: 1.png

Рисунок 5 – Карточка «Разработка технического задания»

Карточка 3: Разработка макетов пользовательского интерфейса

Метки: #Дизайн #UI #UX #Figma
Срок: 13.02.2026 – 14.02.2026
Чек-лист: 0/4

1. Разработать макет главного экрана CRM 
2. Разработать макет карточки клиента 
3. Разработать макет формы создания договора 
4. Разработать макет дашборда отчетности

Описание:
Нарисовать в Figma как будет выглядеть система: главная страница с воронкой продаж, карточка клиента, форма создания договора, дашборд отчетов. Показать заказчику, получить обратную связь.

Комментарии:

Дизайнер: Делаю макеты. Главный экран будет с виджетами и воронкой продаж.

Начальник отдела: Сделайте быстрый доступ к последним заявкам и KPI менеджеров.

Дизайнер: Готово! Ссылка в чате. Жду комментарии.

Файлы: 22.png

Рисунок 6 – Карточка «Разработка макетов UI»

Карточка 4: Разработка структуры базы данных

Метки: #База_данных #PostgreSQL #SQL #Архитектура
Срок: 10.02.2026 – 12.02.2026
Чек-лист: 0/4

1. Создать ER-диаграмму основных сущностей 
2. Определить связи между таблицами 
3. Описать словарь данных 
4. Создать SQL-скрипты для создания таблиц

Описание:
Спроектировать базу данных для системы. Определить какие таблицы нужны (клиенты, заявки, договоры, объекты), как они связаны. Написать SQL-скрипты для создания таблиц и индексов.

Комментарии:

Админ БД: Начинаю проектировать. Основные сущности: клиент, заявка, договор, объект.

Разработчик: Нужна таблица для истории изменений и логов действий.

Админ БД: Готово. ER-диаграмма и SQL-скрипты в репозитории.

Файлы: 33.png

Рисунок 7 – Карточка «Разработка структуры БД»

Карточка 5: Настройка серверной инфраструктуры

Метки: #DevOps #Сервер #Развертывание
Срок: 21.03.2026 – 25.03.2026
Чек-лист: 0/4

1. Установить ОС 
2. Установить PostgreSQL
3. Установить платформу 1С
4. Настроить бэкапы

Описание:
Подготовить сервер для системы: установить всё необходимое, настроить доступ для пользователей, сделать резервное копирование.

- Админ: Ставлю Windows Server, PostgreSQL, 1С.

- Руководитель: Бэкапы настрой сразу, чтобы не забыть.

- Админ: Готово. Доступ с 25 рабочих мест работает. Бэкапы каждый день в 2 часа.

Рисунок 8 – Карточка «Настройка серверной инфраструктуры»

4.2. Карточки в статусе «В работе»

Карточка 6:  Программирование модуля CRM

Метки: #Разработка #CRM #1С #Код
Срок: 15.02.2026 – 25.02.2026
Чек-лист: 3/5 (60%)

1. Реализовать форму добавления/редактирования клиента 
2. Реализовать журнал заявок с фильтрацией 
3. Реализовать историю взаимодействий 
4. Реализовать поиск клиентов 
5. Реализовать автоматическое распределение заявок

Описание:
Написать код для работы с клиентами и заявками. Добавление клиентов, создание заявок, история общения, поиск. Автоматическое распределение заявок между менеджерами.

Комментарий:
Разработчик: Начинаю писать модуль. Использую управляемые формы 1С.

Начальник отдела: Сделайте проверку на дубликаты по номеру телефона.

Разработчик: Сделал. Если номер есть — предлагает выбрать клиента из списка. Распределение заявок готово.

Разработчик: Модуль готов. Передаю тестировщикам.

Файлы: 44.png

Рисунок 9 – Карточка «Программирование модуля CRM»

Карточка 7: Программирование модуля документооборота

Метки: #Разработка #Документы #Шаблоны
Срок: 20.02.2026 – 28.02.2026
Чек-лист: 2/4 (50%)

1. Разработать шаблоны коммерческих предложений 
2. Реализовать автоматическую подстановку данных в КП 
3. Разработать шаблоны договоров 
4. Реализовать генерацию договора из КП

Описание:
 Сделать автоматическое формирование коммерческих предложений и договоров. Выбираешь шаблон — подставляются данные клиента и объекта. Из утвержденного КП можно сделать договор. Проверка паспортных данных перед сохранением.

Комментарий:
Разработчик: Начинаю. Беру шаблоны из отдела продаж.

Юрист: Дал актуальные шаблоны договоров строительного подряда.

Менеджер: Протестировал. КП теперь за 10 минут делается! Отлично.

Разработчик: Готово. Добавил проверку паспортных данных.

Файлы: 55.png

Рисунок 10 – Карточка «Программирование модуля документооборота»

Карточка 8: Программирование модуля отчетности

Метки: #Разработка #Отчеты #Аналитика
Срок: 25.02.2026 – 05.03.2026
Чек-лист: 1/4 (25%)

1. Воронке продаж
2. Выручка менеджеров
3.Конверсия
4. Дашборд

Описание:
Сделать отчеты для начальника отдела: воронка продаж (количество и суммы), кто сколько продал, конверсия заявок. Красивый дашборд с графиками. Экспорт в Excel.

Комментарий:
Разработчик: Пишу отчеты. Анализирую требования из ТЗ.

Начальник отдела: В воронке показывай не только количество, но и суммы. Группировка по неделям/месяцам.

Разработчик: Готово. Все отчеты работают, Excel выгружается.

Рисунок 11 – Карточка «Программирование модуля отчетности»

Карточка 9: Создание и наполнение базы данных

Метки: #База_данных #SQL #Миграция
Срок: 16.02.2026 – 06.03.2026
Чек-лист: 2/4 (50%)

1.Создать таблицы

2.Настроить ключи

3.Загрузить тестовые данные

4.Настроить права

Описание:
Создать базу на сервере, выполнить скрипты, загрузить тестовые данные для отладки. Настроить права доступа для разных пользователей.

Комментарий:
Админ БД: Выполняю скрипты, таблицы создались.

Разработчик: Добавь представление для воронки продаж.

Админ БД: Саделал. Загрузил тестовые данные.

Рисунок 12 – Карточка «Создание и наполнение БД»

Карточка 10: Разработка интеграции с ПТО

Метки: #Интеграция #API #ПТО
Срок: 01.03.2026 – 10.03.2026
Чек-лист: 1/4 (25%)

1.Разработать API

2.Получать статусы этапов

3.Получать % готовности

4.Автообновление

Описание:
Сделать так, чтобы система получала от ПТО информацию о ходе строительства (этапы, проценты). Чтобы менеджеры могли быстро ответить клиенту.

Комментарий:
Разработчик: Делаю API для получения данных от ПТО.

ПТО: Мы будем загружать данные каждый день утром. Статусы: фундамент, каркас, крыша, отделка.

Разработчик: Готово. Данные обновляются раз в сутки. В карточке объекта видно проценты.

Рисунок 13 – Карточка «Разработка интеграции с ПТО»

4.3. Карточки в статусе «Готово»

Карточка 11: Тестирование модуля CRM

Метки: #Тестирование #CRM #Баг_репорты

Срок: 07.03.2026 – 12.03.2026

Чек-лист: 4/4 (100%)

1. Создание клиента

2. Проверка дубликатов

3. Создание заявки

4. Поиск и фильтры

Описание:
Проверить что CRM работает как надо. Создавать клиентов, заявки, искать, фильтровать. Найти баги и исправить.

Комментарии:

- Тестировщик: Начинаю тестирование. Проверяю создание клиентов.

- Тестировщик: Нашел баг: при создании заявки не всегда назначается менеджер.

- Разработчик: Поправил.

- Тестировщик: Теперь все ок. Отчет готов.

Рисунок 14 – Карточка «Тестирование модуля CRM»

Карточка 12: Тестирование документов

Метки: #Тестирование #Документы

Срок: 10.03.2026 – 15.03.2026

Чек-лист: 4/4 (100%)

1. Формирование КП

2. Подстановка данных

3. Формирование договора

4. Проверка реквизитов

Описание:
Проверить что КП и договоры формируются правильно, данные подставляются корректно, реквизиты проверяются.

Комментарии:

Тестировщик: КП формируется отлично. Данные подставляются верно.

Тестировщик: Договор тоже. Если не заполнены паспортные данные — предупреждает.

Разработчик: Исправил мелкие баги с печатью.

Рисунок 15 – Карточка «Тестирование модуля документооборота»

Карточка 13: Тестирование модуля отчетности и интеграции

Метки: #Тестирование #Отчеты #API

Срок: 13.03.2026 – 18.03.2026

Чек-лист: 4/4 (100%)

1. Воронка продаж

2. Отчет по выручке

3. API от ПТО

4. Экспорт в Excel

Описание:
Проверить отчеты: считают ли правильно. Проверить что данные от ПТО приходят и отображаются.

Комментарии:

Тестировщик: Отчеты считают правильно. Сравнил с ручными расчетами.

Тестировщик: Данные от ПТО приходят, статусы обновляются. Все ок.

Тестировщик: Все готово.

Рисунок 16 – Карточка «Тестирование отчетности и интеграции»

Карточка 14:  Разработка руководства пользователя

Метки: #Документация #Руководство

Срок: 10.03.2026 – 20.03.2026

Чек-лист: 4/4 (100%)

1. Описание системы

2. Инструкция по клиентам

3. Инструкция по договорам

4. Инструкция по отчетам

Описание:
Написать инструкцию для пользователей: как добавлять клиентов, делать КП, смотреть отчеты. Добавить скриншоты.

Комментарии:

Писатель: Пишу инструкцию. Собираю скриншоты из макетов.

Начальник отдела: Сделай понятно для новичков. Пошаговые инструкции.

Писатель: Готово. Со скринами. Отправил на проверку.

Рисунок 17 – Карточка «Разработка руководства пользователя»

Карточка 14:  Внедрение и приемка

Метки: #Внедрение #Приемка #Заказчик

Срок: 21.03.2026 – 30.03.2026

Чек-лист: 4/4 (100%)

1. Установить на сервер

2. Обучить менеджеров

3. Проверить по ТЗ

4. Подписать акт

Описание:
Установить систему на сервер заказчика. Обучить менеджеров работе. Проверить что всё работает как надо. Подписать акт приемки.

Комментарии:

Руководитель: Система установлена. Начинаем обучение.

Заказчик: Всё работает. КП за 5 минут, договор за 30 минут. Отчеты видны.

Заказчик: Акт подписан. Проект закрыт.

Рисунок 18 – Карточка «Внедрение и приемка системы»

5. ОТЧЁТЫ ПО ПРОЕКТУ

5.1. Табличный отчёт

На рисунке 19 представлены все 15 задач проекта в табличном виде с указанием статусов, сроков, исполнителей и прогресса выполнения.
Рисунок 19 – Табличный отчёт по задачам проекта

5.2. TIMELINE-отчёт (диаграмма Ганта)

На рисунке 20 показана длительность задач и их последовательность во времени с 02 февраля по 30 марта 2026 года. Диаграмма отображает:
 Рисунок 20 – TIMELINE-отчёт по проекту

6. ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы была достигнута поставленная цель — получены практические навыки организации процесса разработки программного обеспечения в облачной системе управления проектами Kaiten.

В процессе работы решены следующие задачи:

- Создано пространство «АИС СтройСбыт» и доска с тремя колонками (Очередь / В работе / Готово).

- Разработано 15 карточек проекта, соответствующих этапам разработки ИС для строительной организации.

- Каждая карточка содержит артефакты:

  - подробное описание задачи

  - чек-лист с прогрессом выполнения

  - цветные метки для классификации (4-6 шт.)

  - сроки начала и завершения

  - файлы и комментарии участников

- Организован процесс разработки с использованием Kanban-визуализации.

- Освоены инструменты отчётности: табличный вид и TIMELINE-диаграмма (диаграмма Ганта).

Полученные навыки:

- планирование этапов разработки

- декомпозиция задач с помощью чек-листов

- классификация задач с помощью меток

- контроль сроков и прогресса

- анализ длительности задач с помощью диаграммы Ганта

- работа с файлами и комментариями в карточках

Значение СУП:
Система управления проектами Kaiten позволяет эффективно организовать совместную работу над проектом, наглядно представить все этапы разработки, контролировать соблюдение сроков и анализировать загрузку команды. Возможность построения отчётов в табличном виде и TIMELINE-формате даёт полное представление о ходе выполнения проекта.