МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«РОССИЙСКИЙЭКОНОМИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТИМЕНИ Г. В.ПЛЕХАНОВА»

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ

КОЛЛЕДЖ

Отчет

по практической №4

По дисциплине: «Технология разработки программного обеспечения»

На тему «Общее описание назначения разрабатываемой ИС. Разработка и оформление технического задания»

Горских Никиты Владимировича

студента 3 курса группы CИд-023

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

форма обучения: очная

Выполнил: Горских Н.В.

Проверила: Назарова О.И.

Дата:

Оценка:

2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку информационной системы

«Автоматизированная информационная система управления сбытом строительной организации»

### 1. Общие сведения

Полное наименование системы: Автоматизированная информационная система управления сбытом строительной организации

Краткое наименование системы: АИС «СтройСбыт»

Шифр темы: АИС-СТРОЙ-2026

Заказчик: Строительная организация (ООО «Искуство жизни»)

Область деятельности заказчика: Строительство объектов по заказам клиентов (коттеджи, таунхаусы, бани), оказание сопутствующих услуг (дизайн, поставка мебели, установка сигнализации, ландшафтный дизайн).

Разработчик: ООО «Технологичный мир»

Основанием для разработки информационной системы является:

- задание на практическую работу №4 по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения»;

- необходимость автоматизации процессов управления сбытом строительной организации;

- результаты анализа предметной области, проведенного в рамках практических работ №1 и №3.

Плановый срок начала и окончания разработки:

02 февраля 2026 г. — 30 марта 2026 г.

Разработчик передает заказчику следующие результаты работ:

- разработанную информационную систему;

- исходный код программы;

- базу данных системы;

- техническую документацию;

- руководство пользователя;

- руководство администратора.

Передача результатов осуществляется после завершения разработки, тестирования и проверки работоспособности системы.

Приемка системы производится заказчиком на основании соответствия системы требованиям настоящего технического задания.

Результаты передаются в электронном виде.

### 2. Цели и назначение создания АС

#### 2.1 Цели создания системы

Целью создания автоматизированной информационной системы управления сбытом строительной организации является автоматизация ключевых процессов отдела сбыта, повышение эффективности работы менеджеров, ускорение обработки заявок и снижение количества ошибок при работе с данными.

Внедрение системы должно обеспечить:

- автоматизацию учета клиентов и заявок;

- автоматизацию формирования коммерческих предложений и договоров;

- автоматизацию контроля статусов согласования с заказчиком;

- автоматизацию получения информации о ходе строительства;

- автоматизацию учета дополнительных услуг;

- автоматизацию формирования отчетности по продажам;

- централизованное хранение информации;

- ускорение поиска и обработки данных;

- повышение качества обслуживания клиентов;

- повышение эффективности управления деятельностью компании.

#### 2.2 Назначение системы

Функциональное назначение

Система предназначена для:

- хранения информации о клиентах и заявках;

- хранения информации об объектах строительства;

- хранения информации о ходе строительства;

- регистрации новых заявок;

- формирования коммерческих предложений и договоров;

- отслеживания этапов согласования;

- учета дополнительных услуг;

- формирования отчетности;

- поиска информации по заданным параметрам.

Система должна обеспечивать возможность автоматизированной работы с данными отдела сбыта строительной организации.

Эксплуатационное назначение

Система предназначена для использования следующими категориями пользователей:

- администратор системы;

- начальник отдела сбыта;

- менеджер по продажам;

- сотрудник ПТО (производственно-технического отдела).

Пользователи должны иметь возможность работы с системой через графический пользовательский интерфейс.

### 3. Характеристика объектов автоматизации

Объектом автоматизации является деятельность отдела сбыта строительной организации, а также смежных подразделений (ПТО и бухгалтерии), связанная с:

- учетом клиентов и заявок;

- учетом объектов строительства;

- учетом этапов строительства;

- формированием коммерческих предложений и договоров;

- учетом дополнительных услуг;

- формированием отчетности.

В настоящее время данные процессы выполняются вручную или с использованием разрозненных средств (Excel, электронная почта), что приводит к:

- увеличению времени обработки информации;

- повышению вероятности ошибок;

- сложности поиска информации;

- потере входящих заявок;

- сложности хранения данных;

- низкой прозрачности процесса продаж.

Автоматизация позволит повысить эффективность работы отдела сбыта и обеспечить рост выручки компании.

### 4. Требования к АС

#### 4.1 Общие требования к системе

Система должна обеспечивать:

- корректную обработку информации;

- хранение данных в базе данных;

- быстрый доступ к информации;

- надежную работу системы;

- защиту данных от несанкционированного доступа.

Система должна иметь удобный и понятный пользовательский интерфейс.

#### 4.2 Требования к функциональным характеристикам

FR-1: Система должна обеспечивать ведение базы данных клиентов с возможностью добавления, редактирования и удаления информации. При попытке создать клиента с уже существующим номером телефона система должна выдавать предупреждение и предлагать привязать новую заявку к существующей карточке клиента.

FR-2: Система должна обеспечивать ведение базы данных заявок с возможностью назначения ответственного менеджера и отслеживания статуса (Новая, В работе, КП отправлено, Договор подписан, Проиграна).

FR-3: Система должна автоматически формировать коммерческое предложение на основе выбранного шаблона с подстановкой данных о клиенте, объекте и предварительного расчета стоимости из справочника.

FR-4: Система должна автоматически формировать договор на основе утвержденного коммерческого предложения, перенося все ключевые условия (объект, стоимость, этапы).

FR-5: Система должна обеспечивать визуальное отображение этапов строительства в карточке объекта (Фундамент, Каркас, Кровля, Отделка) с указанием статуса выполнения и плановых сроков.

FR-6: Система должна обеспечивать учет дополнительных услуг (дизайн, мебель, сигнализация) с возможностью привязки к основному объекту и создания отдельных заявок для партнеров.

FR-7: Система должна автоматически формировать отчет по воронке продаж с отображением количества заявок и суммы договоров по каждому статусу.

FR-8: Система должна автоматически формировать отчет по выручке менеджеров за выбранный период.

FR-9: Система должна обеспечивать возможность поиска информации по различным параметрам (название клиента, ФИО менеджера, статус заявки, дата создания).

FR-10: Система должна обеспечивать разграничение доступа пользователей в зависимости от их роли (менеджер видит только своих клиентов, начальник отдела — всех).

FR-11: Система должна хранить историю действий пользователей (журнал событий).

#### 4.3 Требования к надежности

Система должна обеспечивать:

- стабильную работу без сбоев;

- сохранность данных при аварийных ситуациях;

- корректную обработку данных;

- возможность восстановления данных при сбоях.

NFR-1: Система должна быть доступна в течение 99% рабочего времени (с 8:00 до 20:00).

NFR-2: Система должна обеспечивать ежедневное автоматическое резервное копирование базы данных.

#### 4.4 Требования к производительности

NFR-3: Время отклика системы на основные операции (открытие карточки клиента, формирование отчета) не должно превышать 3 секунд.

NFR-4: Система должна поддерживать одновременную работу не менее 20 пользователей (менеджеры по продажам, начальник отдела, сотрудники ПТО).

#### 4.5 Требования к защите информации

NFR-5: Все персональные данные клиентов должны храниться и передаваться в соответствии с требованиями ФЗ-152 «О персональных данных».

NFR-6: Доступ к системе должен осуществляться только после аутентификации пользователя по индивидуальному логину и паролю.

NFR-7: Должны быть реализованы различные уровни доступа в зависимости от роли пользователя.

NFR-8: Менеджеры по продажам не должны иметь доступа к финансовой отчетности компании и данным других менеджеров.

#### 4.6 Требования к программному обеспечению

Система должна функционировать на следующих программных средствах:

- операционная система: Windows Server / Linux;

- СУБД: PostgreSQL / MS SQL Server;

- платформа разработки: 1С:Предприятие 8.3;

- клиентская часть: веб-браузер (Google Chrome, Firefox, Edge) или тонкий клиент 1С.

#### 4.7 Требования к пользовательскому интерфейсу

Интерфейс должен обеспечивать:

- удобство использования;

- понятную навигацию;

- возможность ввода и редактирования данных;

- отображение информации в понятной форме (таблицы, графики);

- интуитивно понятный интерфейс для пользователей с разным уровнем компьютерной грамотности (NFR-9).

5. Состав и содержание работ по созданию АС:

| Этап | Содержание работ | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Предпроектная стадия | Изучение деятельности строительной организации, анализ процессов сбыта, определение требований к системе | 02.02.2026 — 05.02.2026 | Отчет об анализе (ПР1, ПР3) |
| Разработка ТЗ | Формирование требований к системе, разработка технического задания | 06.02.2026 — 09.02.2026 | Техническое задание |
| Разработка структуры системы | Определение архитектуры системы и структуры базы данных | 10.02.2026 — 12.02.2026 | Проект системы, модель БД |
| Разработка интерфейса | Проектирование пользовательского интерфейса (макеты экранов) | 13.02.2026 — 14.02.2026 | Макеты интерфейса |
| Программирование системы | Создание программного обеспечения на платформе 1С:Предприятие 8.3 | 15.02.2026 — 05.03.2026 | Программный продукт |
| Создание БД | Реализация структуры базы данных в PostgreSQL | 16.02.2026 — 06.03.2026 | База данных, SQL-скрипты |
| Тестирование | Тестирование системы, выявление и исправление ошибок | 07.03.2026 — 20.03.2026 | Отчет о тестировании |
| Внедрение | Установка и настройка системы на сервере заказчика | 21.03.2026 — 25.03.2026 | Рабочая система |
| Разработка документации | Создание руководства пользователя и администратора | 10.03.2026 — 28.03.2026 | Комплект документации |
| Приемка системы | Проверка соответствия системы требованиям ТЗ, подписание акта приемки | 29.03.2026 — 30.03.2026 | Акт приемки-сдачи работ |

6. Порядок контроля и приемки АС

Контроль выполнения работ осуществляется руководителем проекта. Приемка системы осуществляется на основании результатов тестирования и проводится в период с 29 по 30 марта 2026 года.

При приемке проверяется:

- соответствие системы техническому заданию;

- корректность работы функций системы;

- корректность хранения и обработки данных;

- корректность работы пользовательского интерфейса.

Критерии приемки:

- Сокращение времени подготовки коммерческого предложения с 2 часов до 15 минут.

- Сокращение времени формирования договора с 1 дня до 1 часа.

- Исключение потери входящих заявок (100% регистрация всех обращений).

- Сокращение времени ответа клиенту о статусе строительства с 1 дня до 5 минут.

- Увеличение продаж дополнительных услуг на 40% за счет автоматического информирования.

- Сокращение времени подготовки ежемесячного отчета по продажам с 1 дня до 1 часа.

Результатом приемки является подтверждение работоспособности системы и подписание акта приемки-сдачи работ.

7. Требования к подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Перед вводом системы в эксплуатацию необходимо:

- подготовить серверное оборудование для установки системы;

- установить операционную систему (Windows Server / Linux);

- установить систему управления базами данных (PostgreSQL);

- установить платформу 1С:Предприятие 8.3;

- выполнить настройку системы;

- провести проверку работоспособности системы;

- провести обучение пользователей (менеджеров по продажам, начальника отдела).

Пользователь должен обладать базовыми навыками работы с компьютером и веб-браузером.

### 8. Требования к документированию

Разрабатываемая система должна иметь следующий комплект документации:

- техническое задание (настоящий документ);

- руководство пользователя;

- руководство администратора;

- описание программы (структура, модули);

- программа и методика испытаний.

Документация должна быть оформлена в электронном виде в формате .docx и предоставлена заказчику.

### 9. Источники разработки

При разработке системы использовались следующие источники:

- ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»;

- результаты анализа предметной области (практическая работа №1);

- результаты определения требований (практическая работа №3);

- учебные материалы по разработке информационных систем;

- материалы предметной области строительной организации;

- требования к автоматизации процессов сбыта.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А — Список сокращений

| Обозначение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АС | Автоматизированная система |
| АИС | Автоматизированная информационная система |
| БД | База данных |
| CRM | Customer Relationship Management (система управления взаимоотношениями с клиентами) |
| КП | Коммерческое предложение |
| ПТО | Производственно-технический отдел |
| ПО | Программное обеспечение |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТЗ | Техническое задание |
| SRS | Software Requirements Specification (спецификация требований к ПО) |
| API | Application Programming Interface (программный интерфейс приложения) |
| KPI | Key Performance Indicators (ключевые показатели эффективности) |